| «Утверждаю» |
| --- |
| Генеральный директор ООО «Служба заказчика +» |
| ____________________________Щипакин А.И. |
| «____»________________2011г. |
| ОТЧЕТ ООО "Служба заказчика +" |
| по представленным услугам по управлению, содержанию и ремонту |
| многоквартирного дома № 42 по ул. Ленинградское шоссе |
| с 01.11.2010г. по 01.11.2011г. |
| 1. Характеристика многоквартирного дома |  |  |
| 1. Количество квартир - 74 |  |  |  |  |
| 2. Общая площадь дома - 3135,1 |  |  |  |  |
| 2. Собрано средств на оплату предоставленных услуг, в тыс.руб. |  |
|  | По содержанию и ремонту общего имущества | Накопительная плата на проведение капитального ремонта | Вывоз мусора | Домофон | Всего |
| Начислено | 238,2 | 34,1 | 43,9 | 4,9 | 321,1 |
| Оплачено | 234,5 | 33,9 | 43,1 | 4,9 | 316,4 |
| Задолженность в % к начислениям составила - 1,5% |
| в том числе задолженность более 3-х мес. – кв.16 |
| 3.Капитальный ремонт. |  |  |
| 1. Сметная стоимость ремонта бойлера – 64 271,00 руб. № п/п Вид жилого и нежилого помещения Общая площадь помещения ( кв.м.) Размер участия в финансировании капитального ремонта (в тыс.руб.) 1. Общая площадь жилых и нежилых помещений 3135,1 64 271,00 1.1. Общая площадь жилых помещений, принадлежащих гражданам 2902,6 59 504,64 1.2. Общая площадь нежилых помещений 232,5 4 766,36 |
| 4.Выполнено работ по содержанию и ремонту общего имущества дома, в руб. |
| Дата | Наименование выполненных работ | Объем | Сумма |
|  |  | работ | руб. |
| Ноябрь | Ремонт шиферной кровли | 2 м2 | 799,04 |
| 2010 г. | Заделка ниши ДВП | 2 м2 | 87,70 |
|  | Устройство разделок вокруг труб из оцинкованной стали | 3,5 м2 | 860,25 |
|  | Замена лампочек электрических | 1 шт | 9,00 |
|  | Замена трубы д=76 со сваркой | 1 м | 233,40 |
|  | Замена трубы д=110 (1 м) | 1 шт | 147,00 |
|  | Замена трубы д=110 (2 м) | 2 шт | 380,00 |
|  | Замена отводов п/э д=100 | 2 шт | 86,60 |
|  | Установка гофры | 1 шт | 115,00 |
|  | Замена манжетов | 2 шт | 55,65 |
|  | Установка муфт п/э | 2 шт | 107,20 |
|  | Установка тройников п/э | 1 шт | 81,00 |
|  | Установка переходника | 2 шт | 179,60 |
|  | Замена вентилей д=25 в подвале | 3 шт | 724,71 |
|  | Замена полусгонов д=25 в подвале | 6 шт | 60,00 |
|  | Герметик | 1 | 103,26 |
|  | Замена задвижки д=100 | 1 шт | 3138,93 |
| Декабрь | Замена электрических лампочек | 2 шт | 18,00 |
| 2010 г. | Замена трубы д=25 РР | 2 м | 102,60 |
|  | Установка американок д=25 | 2 шт | 346,60 |
|  | Установка тройников д=25 | 1 шт | 23,20 |
|  | Установка углов д=25 | 2 шт | 16,52 |
|  | 2011год |  |  |
| Январь | Удаление льда с водосточных труб | 2 ч/ч |  |
|  | Ремонт водосточных труб | 10 м |  |
|  | Посыпка придомовой территории ПСС | 0,51 тн | 593,62 |
| Февраль | Замена лампочек электрических | 2 шт | 18,00 |
|  | Замена вентилей д=15 | 3 шт | 439,32 |
|  | Замена сгонов в сборе д=15 | 2 шт | 84,00 |
|  | Замена вентилей д=20 | 2 шт | 119,04 |
|  | Замена сгонов в сборе д=20 | 1 шт | 39,68 |
|  | Установка муфт РР д=20-25 | 13 шт | 61,49 |
|  | Замена трубы д=20 РР | 8 м | 384,00 |
|  | Замена трубы РР д=25 | 12 м | 636,00 |
|  | Установка американок | 6 шт | 675,03 |
|  | Установка муфт соединительных | 10 шт | 504,00 |
|  | Установка тройников д=20-25 | 12 шт | 227,02 |
|  | Установка углов д=20 | 8 шт | 51,60 |
|  | Очистка козырьков над балконами от снега и сосулек | 8 ч/ч | 2966,16 |
| Март | Замена вентилей д=15 | 3 шт | 440,49 |
|  | Замена муфт д=25-32 РР | 8 шт | 56,00 |
|  | Замена трубы д=20РР | 4 м | 172,00 |
|  | Установка американок д=32 | 4 шт | 742,40 |
|  | Установка углов д=20 | 12 шт | 81,97 |
|  | Замена трубы д=32 РР б/о | 6 м | 726,00 |
|  | Установка углов д=32 РР | 2 шт | 28,00 |
|  | Установка тройников д=32 | 3 шт | 30,00 |
|  | Установка манометров | 2 шт | 443,68 |
|  | Изготовление и установка труб водосточных | 2,8м | 841,30 |
|  | Отогрев ливневой канализации | 2 ч/ч | 1029,34 |
| Июнь | Выкашивание травы, обрезка деревьев на придомовой территории | 2902,1 | 4819,05 |
| Октябрь | Заделка отверстий кирпичем (кв.3,6,7) | 3 шт | 1135,00 |
|  | Установка водосточной трубы | 6 п.м. |  |
|  | Вырубка кустарников | 16 ч/ч |  |
|  | Демонтаж малых архитектурных форм | 16 ч/ч |  |
|  | Установка оконных блоков на чердаке с остеклением | 2,2 м2 | 1484,42 |
|  | Замена манжетов на канализации (кв.3,7) | 2 шт | 56,28 |
|  | Замена тройников на канализации (кв.3,7) | 1 шт | 25,00 |
|  | Замена муфты п/э д=50 на канализации (кв.3,7) | 1 шт | 24,00 |
|  | Замена гофры ( кв.3,7) | 1 шт | 133,00 |
|  | Замена трубы д=110 (кв.3,7) | 1 м | 113,00 |
| всего израсходовано материалов (в тыс. руб.): |  |  |  |
| по договору м2 | по договору всего | израсходовано фактически | перерасход (-), недорасход (+) |
| 0,56 | 21,1 | 26,9 | -5,8 |

Кроме  вышеперечисленных работ проводилось:

аварийно-диспетчерское обслуживание

паспортное обслуживание

расчетно-кассовое обслуживание

Затраты на оплату труда работников предприятия, налоги, спецодежду, хозинветарь и инструменты, на работу спецтехники  входят в оплату.

Экономист                           Павлова И.И.