| «Утверждаю» |
| --- |
| Генеральный директор ООО «Служба заказчика +» |
| ____________________________Щипакин А.И. |
| «____»________________2011г. |
| ОТЧЕТ ООО "Служба заказчика +" |
| по представленным услугам по управлению, содержанию и ремонту |
| многоквартирного дома № 42-а по ул. Ленинградское шоссе |
| с 01.12.2010г. по 01.12.2011г. |
| 1. Характеристика многоквартирного дома |  |  |
| 1. Количество квартир - 56 |  |  |  |  |
| 2. Общая площадь дома - 2680,3 |  |  |  |  |
| 2. Собрано средств на оплату предоставленных услуг, в тыс.руб. |  |
|  | По содержанию и ремонту общего имущества | Накопительная плата на проведение капитального ремонта | Вывоз мусора | Всего |
| Начислено | 224,2 | 32,5 | 36,6 | 293,3 |
| Оплачено | 215,2 | 31,7 | 34,7 | 281,6 |
| Задолженность в % к начислениям составила – 4,0% |
| в том числе задолженность более 3-х мес. – кв.20,30,47,52 |
| 3.Капитальный ремонт. |  |  |
| 1. Сметная стоимость ремонта системы отопления в подвале - 185 940,00 руб. № п/п Вид жилого и нежилого помещения Общая площадь помещения ( кв.м.) Размер участия в финансировании капитального ремонта (в руб.) 1. Общая площадь жилых и нежилых помещений 3 445,60 185 940,00 |
| 4.Выполнено работ по содержанию и ремонту общего имущества дома, в руб. |
| Дата | Наименование выполненных работ | Объем | Сумма |
|  |  | работ | руб. |
| Декабрь | Замена электрических лампочек | 2 шт | 18,00 |
| 2010 г. | Замена вентилей д=20 в подвале | 4 шт | 743,48 |
|  | Замена сгонов в сборе д=20 в подвале | 2 шт | 180,36 |
|  | 2011год |  |  |
| Январь | Посыпка придомовой территории ПСС | 0,51 тн | 593,62 |
| Февраль | Замена лампочек электрических | 5 шт | 45,00 |
|  | Замена провода АВВГ 2х2,5 | 60м | 480,00 |
|  | Замена вентилей д=15 | 1шт | 147,81 |
|  | Замена сгонов в сборе д=15 | 2 шт | 56,00 |
|  | Замена трубы канализации п/э д=110 | 1 шт | 185,00 |
|  | Очистка кровли от снега и льда | 48 ч/ч | 17796,96 |
| Март | Замена лампочек электрических | 3 шт | 27,00 |
|  | Замена полусгонов д=20 | 4 шт | 29,92 |
|  | Замена вентиля д=25 | 1 шт | 254,45 |
|  | Замена сгонов в сборе д=25 | 2 шт | 92,00 |
|  | Замена сгонов д=25 | 4 шт | 86,00 |
|  | Замена трубы д=25 РР | 4 м | 172,00 |
|  | Установка американок Установка тройников д=20-25 | 4 шт | 436,80 |
|  |  | 1 шт | 23,20 |
|  | Установка тройников д=32 | 2 шт | 20,00 |
| Апрель | Замена розетки | 2 шт | 38,00 |
| Май | Устройство освещения в подвале | 2902,1 | 4819,05 |
|  | Замена провода АВВГ 2х2,5 | 100 м | 800,00 |
|  | Установка патронов | 34 шт | 525,00 |
|  | Замена лампочек электрических | 30шт | 300,00 |
|  | Замена трубы п/э д=100 | 8 м | 800,00 |
|  | Замена отводов д=100 | 2 шт | 77,80 |
|  | Замена заглушек д=100 | 2 шт | 38,40 |
|  | Замена тройника п/э д=100 | 1 шт | 71,00 |
|  | Замена вентилей д=15 в подвале | 2 шт | 304,20 |
| Июнь | Выкашивание травы, обрезка деревьев на придомовой территории | 2678,7м | 4448,09 |
| Сентябрь | Замена трубы п/э д=110 | 9 шт/18 м | 1863,00 |
|  | Замена муфт п/э д=100 | 3 шт | 141,00 |
|  | Замена отводов п/э д=100 | 6 шт | 220,00 |
|  | Замена манжетов д=100 | 5 шт | 155,00 |
|  | Замена тройников п/э д=100 | 4 шт | 208,00 |
|  | Замена переходников | 5 шт | 1172,90 |
|  | Техническое обслуживание газового оборудования | 1 шт | 265,77 |
| Октябрь | Установка американок РР д=25 | 3 шт | 465,30 |
|  | Установка муфты РР д=25 | 1 шт | 9,70 |
|  | Замена уголков РР д=25 | 47 шт | 38,00 |
|  | Замена радиаторных пробок | 2 шт | 68,00 |
|  | Замена труб РР д=25 | 4 м | 232,00 |
|  | Замена вентиля д=25 чугунный | 2 шт | 502,00 |
|  | Замена трубы РР д=20 | 4 м | 88,00 |
|  | Замена шарового крана д=15 | 2 шт | 234,00 |
|  | Установка американки д=20 | 2 шт | 320,66 |
|  | Замена уголков д=20 | 2 шт | 24,72 |
|  | Замена муфт соединительных | 4 шт | 348,00 |
| Ноябрь | Изготовление и установка дверного блока | 1 блок | 1710,85 |
|  | Замена трубы РР д=20 | 10 м | 404,00 |
|  | Установка американок РР д=20 | 3 шт | 423,51 |
|  | Замена муфт РР д=20 | 4 шт | 90,00 |
|  | Установка тройника РР д=20 | 3 шт | 97,65 |
|  | Замена углов д=20 РР | 7 шт | 58,17 |
|  | Замена вентиля д=15 | 2 шт | 228,92 |
|  | Замена муфт соединительных | 2 шт | 193,42 |
|  | Ремонт подъездной батареи (2,3 подъезд) |  |  |
|  | Замена автоматов 63А | 3 шт | 210,00 |
|  | Замена динреек | 6 шт | 96,00 |
| всего израсходовано материалов (в тыс. руб.): |  |  |  |
| по договору м2 | по договору всего | израсходовано фактически | перерасход (-), недорасход (+) |
| 0,56 | 18,0 | 38,6 | -20,6 |

Кроме  вышеперечисленных работ проводилось:

аварийно-диспетчерское обслуживание

паспортное обслуживание

расчетно-кассовое обслуживание

Затраты на оплату труда работников предприятия, налоги, спецодежду, хозинветарь и инструменты, на работу спецтехники  входят в оплату.

Экономист                                   Павлова И.И.