| «Утверждаю» |
| --- |
| Генеральный директор ООО «Служба заказчика +» |
| _______________________________Щипакин А.И. |
| «_____»_______________2011г. |
| ОТЧЕТ ООО "Служба заказчика +" |
| по представленным услугам по управлению, содержанию и ремонту |
| многоквартирного дома № 48 по ул.Ленинградское шоссе |
| за период с 01.12.2010г. по 01.12.2011г |
| 1. Характеристика многоквартирного дома |  |  |
| 1. Количество квартир – 12 |  |  |  |  |
| 2. Общая площадь дома - 653,8 |  |  |  |  |
| 2. Собрано средств на оплату предоставленных услуг, в тыс.руб. |  |
|  | По содержанию и ремонту общего имущества | Накопительная плата на проведение капитального ремонта | Вывоз мусора | Всего |
| Начислено | 35,8 | 7,6 | 8,2 | 51,6 |
| Оплачено | 30,0 | 6,3 | 6,3 | 42,6 |
| Задолженность в % к оплате составила – 17,4% |
| в том числе задолженность более 3-х месяцев – на 01.12.2011г.-кв.3,6,8 |
| 3.Собрано средств на капитальный ремонт дома, в тыс.руб. |  |
| Наименование организации | Сумма собранных средств на капитальный ремонт дома | Период |
| ООО "Служба заказчика +" | 6,3 | с 01.12.2010г. по 01.12.2011г. |
| 4.Выполнено работ по содержанию и ремонту общего имущества дома ( в руб.) |  |
| Дата | Наименование выполненных работ | Объем работ | Сумма, руб. |
|  | 2010 год |  |  |
| Декабрь 2010г. | Замена вентилей д=20 Замена сгонов в сборе д=20 | 1 шт 2 шт | 185,87 180,36 |
|  |  | 2011год |  |  |  |
| Январь | Посыпка придомовой территории ПСС | 0,115 | 113,73 |
| Март | Замена сгонов д=25 | 1 шт | 21,50 |
|  | Установка американок д=32 | 1 шт. | 185,60 |
|  | Установка муфт соединительных | 3 шт | 156,00 |
|  | Замена трубы д=32 РР б/о | 2 м | 242,00 |
| Май | Ремонт вытяжной трубы с добавлением кирпича | 15 шт. | 520,00 |
| Сентябрь | Техническое обслуживание газового оборудования | 3 шт | 531,15 |
| Октябрь | Ремонт шиферной кровли | 4 листа | 792,00 |
|  | Изготовление и установка разделок на слуховые окна | 2,85 м2 | 2297,00 |
|  | Устройство примыканий к трубам | 8 шт | 2700,00 |
|  | Ремонт кладки наружных стен отдельными местами | 48 ч/ч | 2645,00 |
|  | Ремонт штукатурки стен цементным раствором | 96 ч/ч | 1320,00 |
| всего израсходовано материалов (в тыс. руб.): |  |  |  |
| по договору м2 | по договору всего | израсходовано фактически | перерасход (-), недорасход(+) |
| 0,56 | 4,4 | 11,9 | -7,5 |

Кроме  вышеперечисленных работ проводилось:

аварийно-диспетчерское обслуживание

паспортное обслуживание

расчетно-кассовое обслуживание

Затраты на оплату труда работников предприятия, налоги, спецодежду, хозинветарь и инструменты, на работу спецтехники  входят в оплату.

Экономист                           Павлова И.И.