| «Утверждаю» |
| --- |
| Генеральный директор ООО «Служба заказчика +» |
| __________________________Щипакин А.И. |
| «_____»________________2011г. |
| ОТЧЕТ ООО "Служба заказчика +" |
| по представленным услугам по управлению, содержанию и ремонту многоквартирного дома № 18 |
| по ул.1-ая Пугачева |
| за период с 01.08.2010г. по 01.08.2011г. |
| 1. Характеристика многоквартирного дома |  |  |  |
| 1. Количество квартир - 84 |  |  |  |  |
| 2. Общая площадь дома - 4102,8 |  |  |  |  |
| 2. Собрано средств на оплату предоставленных услуг (в тыс.руб.) |  |
|  | По содержанию и ремонту общего имущества | Накопительная плата на проведение капитального ремонта | Вывоз мусора | Всего |
| Начислено | 293,5 | 40,8 | 53,1 | 387,4 |
| Оплачено | 258,4 | 36,1 | 48,1 | 342,6 |
| Задолженность в % к оплате составила – 11,6% |  |  |  |
| в том числе задолженность более 3-х месяцев на 01.08.2011г.- кв.2,4,5,9,25,32,59 |
| 3.Собрано средств на капитальный ремонт дома, в тыс.руб. |  |  |
| Наименование организации | Сумма собранных средств на капитальный ремонт | Период |
| Перечислено из МУП "Муниципальная служба заказчика" | 102,2 | с 01.02.2008г по 30.07.2010г. |
| ООО "Служба заказчика +" | 36,1 | с 01.08.2010г. по 01.08.2011г. |
| 4.Выполнено работ по содержанию и ремонту общего имущества | дома |  |
| Дата | Наименование выполненных работ | Объем работ | Сумма |
| Август | Замена электрических лампочек | 4 шт | 36,00 |
| 2010 г. | Устройство деревянной скамейки | 2 шт | 612,80 |
| Сентябрь | Замена радиаторных пробок (кв 43) | 2 шт | 85,46 |
| 2010 г. |  |  |  |
| Октябрь | Замена лампочек электрических | 5 шт | 45,00 |
| 2010 г. | Замена вентилей д=15 | 4 шт | 588,12 |
| Декабрь | Замена лампочек электрических | 4 шт | 36,00 |
| 2010 г. | Замена сгонов в сборе д=20 | 1 шт | 90,18 |
|  | Замена полусгонов д=20 | 2 шт | 15,00 |
|  | Очистка кровли от снега и сосулек, отогрев ливневок газом | 10 л | 136,00 |
|  | Очистка ливневой канализации от снега и льда | 8 ч/ч |  |
|  | 2011 год |  |  |
| Январь | Очистка кровли от снега и льда | 16 ч/ч | 8719,04 |
|  | Ремонт участка кровли изобоксом (кв 40) | 10 м2 | 1945,70 |
|  | Изготовление и установка рамы с остеклением (3 подъезд) | 1 м2 |  |
|  | Отогрев ливневок газом | 30 л | 413,00 |
|  | Посыпка придомовой территории ПСС | 0,675 тн | 785,86 |
| Февраль | Замена лампочек электрических | 10 шт | 90,00 |
|  | Замена светильников | 3 шт | 486,00 |
|  | Замена выключателей | 3 шт | 115,23 |
|  | Замена патрона | 1 шт | 10,62 |
|  | Замена предохранителей | 3 шт | 154,95 |
|  | Замена дверных петель | 3 шт | 79,50 |
|  | Замена дверных ручек | 4 шт | 140,00 |
|  | Очистка кровли от снега и сосулек | 18 | 6673,86 |
| Март | Замена лампочек электрических | 5 шт | 45,00 |
|  | Изготовление и установка дверного блока в подвал | 1 шт | 1197,10 |
| Апрель | Замена вентиля д=15 на ГВС | 1 шт | 145,00 |
|  | Замена вентиля д=20 на ГВС | 1 шт | 196,00 |
|  | Замена лампочек электрических | 2 шт | 18,00 |
| Май | Устройство песочницы | 1 шт | 718,71 |
| 2011 г. | Замена разбитых стекол (1 подъезд) | 1 м2 | 223,78 |
|  | Ремонт скамеек | 2 шт | 632,61 |
|  | Замена лампочек электрических | 3 шт | 30,00 |
|  | Техническое обслуживание газового оборудования | 19 шт | 2654,19 |
| Июнь | Выкашивание травы, обрезка деревьев на придомовой |  |  |
|  | территории | 3841,9 м2 | 6379,63 |
| Июль | Изготовление и установка скамеек | 2 шт | 401,56 |
| всего израсходовано материалов (в тыс. руб.): |  |  |  |
| по договору м2 | по договору всего | израсходовано фактически | перерасход (-), экономия (+) |
| 0,56 | 27,6 | 33,9 | -6,3 |

Кроме  вышеперечисленных работ проводилось:

аварийно-диспетчерское обслуживание

паспортное обслуживание

расчетно-кассовое обслуживание

Затраты на оплату труда работников предприятия, налоги, спецодежду, хозинветарь и инструменты, на работу спецтехники  входят в оплату.

Экономист                           Павлова И.И.