| «Утверждаю» |
| --- |
| Генеральный директор ООО «Служба заказчика +» |
| _______________________________Щипакин А.И. |
| «_____»_______________2011г. |
| ОТЧЕТ ООО "Служба заказчика +" |
| по представленным услугам по управлению, содержанию и ремонту |
| многоквартирного дома № 67 по ул. Ленинградское шоссе |
| с 01.10.2010г. по 01.10.2011г. |
| 1. Характеристика многоквартирного дома |  |  |
| 1. Количество квартир - 60 |  |  |  |  |
| 2. Общая площадь дома - 2811,7 |  |  |  |
| 2. Собрано средств на оплату предоставленных услуг ( в тыс.руб.) |  |
|  | по содержанию и ремонту общего имущества | Накопительная плата на проведение капитального ремонта | Вывоз мусора | Всего |
| Начислено | 245,4 | 34,8 | 53,1 | 333,3 |
| Оплачено | 241,0 | 34,7 | 51,2 | 326,9 |
| Задолженность в % к начислениям составила – 1,9% |  |  |
| в том числе задолженность более 3-х месяцев – на 01.01.2011г.-кв.15 |
| 3.Собрано средств на капитальный ремонт дома, в тыс.руб. |  |  |
| Наименование организации | Сумма собранных средств на капитальный ремонт дома | Период |
| МУП "Муниципальная служба заказчика" | 77,7 | с 01.02.2008г по 30.09.2010г. |
| ООО "Служба заказчика +" | 34,7 | с 01.10.2010г. по 01.10.2011г. |
| 4.Выполнено работ по содержанию и ремонту общего имущества дома |
| Дата | Наименование выполненных работ | Объем | Сумма |
|  |  | работ | руб. |
| Октябрь | Герметик | 1 шт | 119,00 |
| 2010г. |  |  |  |
| Ноябрь | Замена разбитых стекол | 0,5 м2 | 111,89 |
| 2010 г. |  |  |  |
| Декабрь | Замена лампочек электрических | 2 шт | 18,00 |
| 2010 г. | Замена сгонов в сборе д=15 | 2 шт | 69,58 |
|  | Замена полусгонов д=15 | 2 шт | 13,00 |
|  | Замена сгонов в сборе д=20 | 2 шт | 180,68 |
|  | 2011 год |  |  |  |
| Январь | Посыпка придомовой территории | 0,494 | 575,13 |
| Февраль | Замена лампочек электрических | 5 шт | 45,00 |
| Март | Очистка кровли от снега и льда | 6 ч/ч | 3088,02 |
| Май | Замена сгонов в сборе д=20 | 2 шт | 90,00 |
|  | Замена вентилей д=20 | 1 шт | 196,00 |
|  | Замена задвижек д=50 | 2 шт | 2809,60 |
|  | Замена задвижки д=100 | 1 шт | 3345,00 |
|  | Резина | 1 кг | 95,00 |
|  | Замена трубы д=57 | 7 м | 845,74 |
|  | Замена трубы п/э д=50 | 6 м | 3306,00 |
|  | Замена переходника д=50 | 1 шт | 84,40 |
|  | Замена манжета | 1 шт | 30,00 |
|  | Замена отвода д=50 | 4 шт | 56,00 |
| Июнь | Выкашивание травы, обрезка деревьев на придомовой |  |  |
|  | территории | 2811,7 | 4668,94 |
| Июль | Ремонт кровли козырьков | 2 шт | 2435,00 |
|  | Замена задвижек д=80 | 1 шт | 1873,84 |
|  | Промывка бойлера |  | 55514,00 |
| Август | Ремонт кровли (кв.42) | 52,2 м | 7410,00 |
| Сентябрь | Техническое обслуживание газового оборудования | 1 шт | 265,77 |
| всего израсходовано материалов (в тыс. руб.): |  |  |
| по договору м2 | по договору всего | израсходовано фактически | перерасход(-),недорасход(+) |
| 0,56 | 18,9 | 87,2 | -68,3 |

Кроме  вышеперечисленных работ проводилось:

аварийно-диспетчерское обслуживание

паспортное обслуживание

расчетно-кассовое обслуживание

Затраты на оплату труда работников предприятия, налоги, спецодежду, хозинветарь и инструменты, на работу спецтехники  входят в оплату.

Экономист                           Павлова И.И.