| «Утверждаю» |
| --- |
| Генеральный директор ООО «Служба заказчика +» |
| _______________________________Щипакин А.И. |
| «_____»_______________2012г. |
| ОТЧЕТ ООО "Служба заказчика +" |
| по представленным услугам по управлению, содержанию и ремонту |
| многоквартирного дома № 8 по ул. Студенческая |
| за период с 01.01.2011г. по 01.01.2012г |
| 1. Характеристика многоквартирного дома |  |  |
| 1. Количество квартир – 12 |  |  |  |  |
| 2. Общая площадь дома - 824,1 |  |  |  |  |
| 2. Собрано средств на оплату предоставленных услуг, в тыс.руб. |  |
|  | По содержанию и ремонту общего имущества | Накопительная плата на проведение капитального ремонта | Вывоз мусора | Всего |
| Начислено | 77,3 | 10,8 | 13,8 | 101,9 |
| Оплачено | 73,1 | 10,2 | 13,7 | 96,9 |
| Задолженность в % к оплате составила – 4,9% |
| в том числе задолженность более 3-х месяцев – на 01.01.2012г.- кв.6,10 |
| 3.Собрано средств на капитальный ремонт дома, в тыс.руб. |  |
| Наименование организации | Сумма собранных средств на капитальный ремонт дома | Период |
| ООО "Служба заказчика +" | 10,2 | с 01.01.2011г. по 01.01.2012г. |
| 1. Сметная стоимость работ по ремонту кровли из материала заказчика – 46 460,00 руб. 2. Собрано на кап. ремонт дома МУП «Муниципальная служба заказчика +», но не перечислено - 17 649,57 руб. |  |
| Работы не закончены. |  |
| 4.Выполнено работ по содержанию и ремонту общего имущества дома ( в руб.) |  |
| Дата | Наименование выполненных работ | Объем работ | Сумма, руб. |
|  |  | 2011год |  |  |  |
| Февраль | Очистка кровли от снега и сосулек | 20 ч/ч | 7415,40 |
|  | Посыпка придомовой территории ПСС | 0,148 тн | 172,68 |
| Март | Очистка кровли от снега и сосулек | 4 ч/ч | 2058,68 |
| Май | Техническое обслуживание газового оборудование | 2 шт | 531,54 |
| Июнь | Выкашивание травы, обрезка деревьев на придомовой территории | 844,2 м2 | 1401,83 |
| Сентябрь | Установка оконных переплетов с остеклением | 4 шт. | 543,11 |
| Ноябрь | Замена сгона в сборе д=40 а холодной воде | 1 шт | 100,00 |
| Декабрь | Замена насоса | 1 шт | 2150,00 |
|  | Откачивание воды из подвала | 48 ч/ч |  |
|  | Посыпка придомовой территории | 0,251тн | 262,09 |
| всего израсходовано материалов (в тыс. руб.): |  |  |  |
| по договору м2 | по договору всего | израсходовано фактически | перерасход (-), недорасход(+) |
| 0,56 | 5,5 | 14,6 | -9,1 |

Кроме  вышеперечисленных работ проводилось:

круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание

паспортное обслуживание

расчетно-кассовое обслуживание

Затраты на оплату труда работников предприятия, налоги, спецодежду, хозинветарь и инструменты, на работу спецтехники  входят в оплату.

Экономист                           Павлова И.И.