| «Утверждаю» |
| --- |
| Генеральный директор ООО «Служба заказчика +» |
| _______________________________Щипакин А.И. |
| «_____»_______________2012г. |
| ОТЧЕТ ООО "Служба заказчика +" |
| по представленным услугам по управлению, содержанию и ремонту |
| многоквартирного дома № 3 по ул.Завидова |
| за период с 01.12.2011г. по 01.12.2012г |
| 1. Характеристика многоквартирного дома |  |  |
| 1. Количество квартир – 16 |  |  |  |  |
| 2. Общая площадь дома - 636,7 |  |  |  |  |
| 2. Собрано средств на оплату предоставленных услуг, в тыс.руб. |  |
|  | По содержанию и ремонту общего имущества | Накопительная плата на проведение капитального ремонта | Вывоз мусора | Всего |
| Начислено | 65,8 | 8,2 | 10,4 | 84,4 |
| Оплачено | 57,7 | 7,2 | 9,4 | 74,3 |
| Задолженность в % к оплате составила – 12,0% |
| в том числе задолженность более 3-х месяцев – на 01.12.2012г.-кв.2,кв.10,кв.11 |
| 3.Собрано средств на капитальный ремонт дома на 01.12.2012г. – 14,1 тыс. руб. |  |
| 4.Выполнено работ по содержанию и ремонту общего имущества дома ( в руб.) |  |
| Дата | Наименование выполненных работ | Объем работ | Сумма, руб. |
|  |  | 2011год |  |  |  |
| Декабрь | Установка светильников | 2 шт | 294,00 |
| 2011г. | Посыпка придомовой территории ПСС | 0,189 тн | 197,67 |
|  | 2012год |  |  |
| Январь | Прочистка вентиляционных каналов | 636,7 м2 | 10914,00 |
| 2012г. |  |  |  |
| Апрель | Замена шарового крана | 1 шт | 140,00 |
| 2012г. |  |  |  |
| Май | Установка хомутов на отоплении | 1 шт |  |
| 2012г. |  |  |  |
| Июнь | Прочистка канализации | 15 м |  |
| 2012г. | Ликвидация утечки в трубопроводе д=40 со сваркой | 1 м |  |
| Июль | Выкашивание травы на придомовой территории | 1193,6 м2 | 1522,18 |
| 2012г. |  |  |  |
| Август | Ремонт смывного бачка ( кв.3) | 1 шт |  |
| 2012г. |  |  |  |
| Октябрь | Изготовление и установка зонта | 1 шт | 394,32 |
| 2012г. |  |  |  |
| всего израсходовано материалов (в тыс. руб.): |  |  |  |
| по договору м2 | по договору всего | израсходовано фактически | перерасход (-), недорасход(+) |
| 0,60 | 4,6 | 13,5 | -8,9 |

Кроме  вышеперечисленных работ проводилось:

аварийно-диспетчерское обслуживание

паспортное обслуживание

расчетно-кассовое обслуживание

Затраты на оплату труда работников предприятия, налоги, спецодежду, хозинветарь и инструменты, на работу спецтехники  входят в оплату.

Экономист                                   Павлова И.И.