| «Утверждаю» |
| --- |
| Генеральный директор ООО «Служба заказчика +» |
| ____________________________Щипакин А.И. |
| «____»________________2012г. |
| ОТЧЕТ ООО "Служба заказчика +" |
| по представленным услугам по управлению, содержанию и ремонту многоквартирного дома №18-а |
| по ул.1-ая Пугачева |
| за период с 01.08.2011г. По 01.08.2012г |
| 1. Характеристика многоквартирного дома |  |  |  |
| 1. Количество квартир - 100 |  |  |  |  |
| 2. Общая площадь дома - 4573,4 |  |  |  |  |
| 2. Собрано средств на оплату предоставленных услуг (в тыс.руб.) |  |
|  | По содержанию и ремонту общего имущества | Накопительная плата на проведение капитального ремонта | Вывоз мусора | Всего |
| Начислено | 453,2 | 59,9 | 82,1 | 595,2 |
| Оплачено | 419,3 | 56,1 | 78,8 | 554,2 |
| Задолженность оплаты к начислениям ( в %) составила – 6,9% |  |  |
| в том числе задолженность по оплате более 3-х месяцев на 01.08.2012г. – кв.1, кв.6, кв.13, кв.27, кв.56, кв.57, кв.60, кв.79, кв.92, кв.96 |
| 3.Остаток средств на капитальный ремонт дома на 01.08.2012г. – 52,9 | тыс.руб. |  |
| 4.Выполнено работ по содержанию и ремонту общего имущества дома( в руб.) |
| Дата | Наименование выполненных работ | Объем работ | Сумма |
|  |  |  | руб. |
| Август | Ремонт кладки кирпичной стены (вход в подвал) | 0,5 м3 | 1520,00 |
| 2011 г. | Окраска малых архитектурных форм | 2 ч/ч | 388,14 |
| Сентябрь | Изготовление и установка карнизных свесов ( кв.99,100) | 16 м | 2320,00 |
| 2011 г. | Установка водоразборных кранов на спускники ( кв.18) | 5 шт | 448,10 |
|  | Замена радиаторных пробок ( кв.18) | 5 шт | 175,00 |
| Октябрь | Ремонт кровли изобоксом |  |  |
| 2011 г. |  | 36,1 м2 | 4188,54 |
|  | Изготовление и установка дверного блока выхода на крышу | 1 блок | 1282,50 |
|  | Установка карнизных свесов | 16 п.м. | 8640,00 |
|  | Замена лампочек электрических | 5 шт | 50,00 |
| Декабрь | Посыпка придомовой территории | 1,345 тн | 1403,73 |
| 2011 г. |  |  |  |
|  | 2012 год |  |  |
| Январь | Ликвидация воздушных пробок | 5 стояков |  |
| 2012г. |  |  |  |
| Февраль | Очистка кровли от снега и льда | 11 ч/ч | 5094,00 |
| 2012г. | Замена входных вентилей д=15 на хол. и гор. воде (кв.15) | 2 шт | 272,00 |
|  | Замена лампочек электрических | 5 шт | 50,00 |
| Март | Очистка кровли от снега и сосулек с автовышки | 6 м/ч | 11553,00 |
| 2012г. | Ремонт кровли примыканий в 2 слоя | 2 м2 | 388,00 |
| Апрель | Замена разбитых стекол | 2 м2 | 615,40 |
| 2012г. |  |  |  |
| Июнь | Замена трубы канализации д=110 | 4 м | 433,00 |
| 2012г. | Установка манжета | 1 шт | 31,00 |
| Июль | Выкашивание травы на придомовой территории | 3079 м2 | 3926,61 |

| всего израсходовано материалов (в тыс. руб.): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| по договору м2 | по договору всего | израсходовано фактически | перерасход(-), экономия (+) |
| 0,60 | 32,9 | 42,8 | -9,9 |

Кроме  вышеперечисленных работ проводилось:

аварийно-диспетчерское обслуживание

паспортное обслуживание

расчетно-кассовое обслуживание

Затраты на оплату труда работников предприятия, налоги, спецодежду, хозинветарь и инструменты, на работу спецтехники  входят в оплату.

Экономист                                   Павлова И.И.