| «Утверждаю» |
| --- |
| Генеральный директор ООО «Служба заказчика +» |
| _______________________________Щипакин А.И. |
| «_____»_______________2012г. |
| ОТЧЕТ ООО "Служба заказчика +" |
| по представленным услугам по управлению, содержанию и ремонту |
| многоквартирного дома № 3 по ул.Падерина |
| за период с 01.12.2011г. по 01.12.2012г |
| 1. Характеристика многоквартирного дома |  |  |
| 1. Количество квартир – 20 |  |  |  |  |
| 2. Общая площадь дома - 1425,1 |  |  |  |  |
| 2. Собрано средств на оплату предоставленных услуг, в тыс.руб. |  |
|  | По содержанию и ремонту общего имущества | Накопительная плата на проведение капитального ремонта | Вывоз мусора | Всего |
| Начислено | 147,2 | 16,2 | 22,5 | 185,9 |
| Оплачено | 144,1 | 15,8 | 21,8 | 181,7 |
| Задолженность в % к оплате составила – 2,3 % |
| в том числе задолженность более 3-х месяцев – на 01.12.2012г .- кв.8, кв.15 |
| 3. Капитальный ремонт. |  |
| 1. Сметная стоимость ремонтных работ – 30 076,00 руб. № п/п Вид жилого и нежилого помещения Общая площадь помещения ( кв.м.) Размер участия в финансировании капитального ремонта (в руб.) 1. Общая площадь жилых и нежилых помещений 1 776,30 30 076,00 1.1. Общая площадь жилых помещений, принадлежащих гражданам 1 425,10 24 129,54 1.2. Общая площадь нежилых помещений 351,2 5 946,46 |  |
| Остаток денежных средств на кап. ремонт на 01.12.2012г. – 0,2 тыс. руб. |  |
| 4.Выполнено работ по содержанию и ремонту общего имущества дома ( в руб.) |  |
| Дата | Наименование выполненных работ | Объем работ | Сумма, руб. |
|  | 2011год |  |  |
| Декабрь | Замена вентиля д=15 | 2 шт | 227,90 |
| 2011г. | Установка углов д=32 | 1 шт | 9,00 |
|  | Посыпка придомовой территории | 0,424 тн | 442,43 |
|  | 2012год |  |  |
| Февраль | Очистка кровли от снега и льда с вышки | 1,5 м/ч | 294,76 |
| 2012г. |  |  |  |
| Март | Замена трубы д=25 РР ( кв.9) | 8 м | 247,99 |
| 2012г. | Замена американок д=25 | 8 шт | 1240,80 |
|  | Замена муфты РР д=25 | 2 шт | 11,61 |
|  | Колено обводное | 1 шт | 71,00 |
|  | Крестовина | 2 шт | 26,00 |
|  | Заглушка | 1 шт | 8,00 |
| Июль | Окраска детской площадки |  | 736,88 |
| 2012г. | Выкашивание травы на придомовой территории | 890 м2 | 1135,01 |
| Сентябрь | Замена радиаторных пробок | 4 шт | 136,00 |
| 2012г. |  |  |  |
| Октябрь | Замена разбитых стекол | 2,5 м2 | 737,78 |
| 2012г. | Замена дверных пружин | 2 шт | 84,60 |
|  | Замена участка трубы д=25РР ( кв.13,17) | 6 м | 353,82 |
|  | Установка американок д=25 ( кв.13,17) | 10 шт | 1101,00 |
|  | Замена шаровых кранов | 2 шт | 332,00 |
|  | Установка угла РР д=75 | 1 шт | 118,00 |
|  | Замена трубы РР д=63 | 12 м | 5124,00 |
|  | Замена трубы РР д=75 | 4 м | 2000,00 |
|  | Установка тройника РР д=63 | 1 шт | 53,00 |
|  | Установка тройника РР д=75 | 1 шт | 100,00 |
|  | Установка муфты РР д=75 | 1 шт | 74,00 |
|  | Установка американки д=63 | 1 шт | 1170,00 |
|  | Установка бурта под флянец | 1 шт | 190,00 |
|  | Утепление труб энергофлексом | 28 м | 984,00 |
|  | Замена розетки | 1 шт | 67,67 |
|  | Замена лампочек электрических | 1 шт | 10,00 |
| всего израсходовано материалов (в тыс. руб.): |  |  |  |
| по договору м2 | по договору всего | израсходовано фактически | перерасход (-), недорасход(+) |
| 0,60 | 10,3 | 17,1 | -6,8 |

Кроме  вышеперечисленных работ проводилось:

аварийно-диспетчерское обслуживание

паспортное обслуживание

расчетно-кассовое обслуживание

Затраты на оплату труда работников предприятия, налоги, спецодежду, хозинветарь и инструменты, на работу спецтехники  входят в оплату.

Экономист                    Павлова И.И.